- Задача выполнена не в полном объеме. Так, например, не были добавлены дополнительные свойства для параметров контакта, а именно: имя и фамилия должны начинаться с большой буквы, электронная почта должна содержать символ @.

- Задача выполнена не в срок. Для выполнение всех лабораторных работ потребовалось 18 часов. Больше всего времени заняла разработка пользовательского интерфейса программы. Эти трудности можно было избежать. Возникли обстоятельства, из-за которых программа разработана не в срок. Этап «Разработка пользовательского интерфейса» был завершен не в срок, из-за того, что трудно было понять, как все это работает. В следствие чего, остальные этапы тоже сдвинулись. На написание всей документации ушло 2 часа.

- ТЗ было написано в достаточном для реализации объеме. Противоречий и ошибок не было найдено. Работа приложения была достаточно понятна из предоставленных макетов интерфейса.

- В примечаниях от руководителя не найдено ошибок.

- При работе со средой разработки затруднений не возникало, однако со системой версионного контроля и редактором диаграмм были проблемы. Система версионного контроля не совсем удобна. Не удалось следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?

- При проведении приемочного тестирования затруднений не возникло. Однако были замечания, которые впоследствии были исправлены. Необходимо внимательно изучать техническое задание и обращать внимание на мелочи.

- В ходе выполнения лабораторных работ удалось научиться создавать приложения с интерфейсом. Однако проект нельзя считать успешно завершенным.